**ПРОЕКТ**

Приложение к

постановлению

администрации

Клетнянского района

от \_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_

**Муниципальная программа**

**Клетнянского городского поселения Клетнянского района Брянской области**

**«Формирование современной городской среды на 2020 год»**

п. Клетня

2020 г.

**I. ПАСПОРТ**

**Муниципальной программы**

**п. Клетня Клетнянского района Брянской области**

**«Формирование современной городской среды на 2020 год»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды на 2020 год» |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Клетнянского района |
| Цели программы | Повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории Клетнянского городского поселения Клетнянского района Брянской области . |
| Задачи программы | Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования; |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Цель: повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории Клетнянского городского поселения.  Задача: совершенствование благоустройства территорий путем содействия в организации уличного освещения, установка скамеек и урн, озеленения, приведения в надлежащее состояние покрытий тротуаров и проездов Клетнянского городского поселения. |
| Сроки реализации программы | Период реализации программы: 2018-2024 г. |
| Объемы финансирования программы (с расшифровкой по источникам и годам финансирования) | Общий объем финансирования программы –18395460,51рублей, из них:  2018 год - 3618395,01 рублей;  в том числе:  за счет средств федерального и областного бюджетов - 2749980,21 рублей,  за счет средств местного бюджета – 868414,80 рублей.  2019 год – 3942159,99 рублей;  в том числе:  за счет средств федерального и областного бюджетов –  3633181,64 рублей,  за счет средств местного бюджета – 308978,35 рублей.  2020 год – 3812646 рублей;  в том числе:  за счет средств федерального и областного бюджетов –  3476632,26 рублей,  за счет средств местного бюджета – 336013,74 рублей.  2021 год – 3443397,15 рублей;  в том числе:  за счет средств федерального и областного бюджетов –  3408963,18 рублей,  за счет средств местного бюджета – 34433,97 рублей.  2022 год – 3578862,36 рублей;  в том числе:  за счет средств федерального и областного бюджетов –  3543073,74 рублей,  за счет средств местного бюджета – 35788,62 рублей. |
| Основные целевые индикаторы программы | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования. Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация программных мероприятий позволит:  -повысить комфортность проживания всех категорий граждан в п. Клетня Брянской области, благоприятно отразится на повышении их уровня культуры и обеспечит формирование единного облика муниципального образования;  - увеличивать ежегодно количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов: 2018 год – 0 ед., 2019 год – 0 ед., 2020 год – 5 ед., 2021 – 5 ед., 2022 год –5ед., 2023 год - 5 ед., 2024 год - 2 ед.;  - увеличивать ежегодно количество благоустроенных общественных территорий: 2018 год – 1 ед., 2019 год – 1 ед., 2020 год – 0 ед., 2021 – 0 ед., 2022 год – 0 ед., 2023 год - 0 ед., 2024 год - 0 ед.. |

**II. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства**

**Клетнянского городского поселения Клетнянского района Брянской области**

Сфера действия программы – строительство и ремонт объектов благоустройства на территории Клетнянского городского поселения.

Проблема благоустройства дворовой территории является одной из насущных, требующих особого внимания и эффективного решения. Более 86% внутриквартальных дорог требуют производства текущего и капитального ремонта, что в значительной мере осложняет их содержание. Дворовые территории Клетнянского городского поселения, обеспеченные освещением, минимальным объемом благоустройства составляют не более 29% от общего числа многоквартирных домов.

В Клетнянском городском поселении необходимо планомерно восстанавливать облик парковых зон, зон отдыха, обеспечить организацию современного озеленения.

Обустройство новых уголков отдыха, установка игровых комплексов, повышение уровня озеленения способствует улучшению, как эстетического облика, так и функциональных возможностей зон отдыха. На территории Клетнянского городского поселения расположено 2 муниципальные территории общего пользования общей площадью 3,41 гектар и 47 дворовых территорий общей площадью 10,263 га., из них 44 дворовых территории требуют благоустройства. В 2018 году в рамках данной программы благоустроилась 1 территория общего пользования площадью 1,76 гектар, а 2019 году благоустроилась еще 1 общественная территория площадью 1,65 гектар. На 2020 год планируется благоустроить 5 дворовых территорий.

В настоящее время сфера благоустройства муниципальных образований муниципального района «Клетнянского городского поселения» представлена следующими показателями:

количество и площадь благоустроенных дворовых территорий в муниципальных образованиях (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов), (ед./кв. м) – 3/1874;

доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, (%) – 12;

охват благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципальных образований), (%) – 0,73;

количество и площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения муниципальных образований (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие), (ед./кв. м) – 2/34100;

доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к площадкам, специально оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения муниципальных образований. Под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному маршруту в течение не более чем пяти минут, (%) – 12;

количество общественных территорий в муниципальных образованиях (парки, скверы, набережные и т.д.), (ед.) – 2;

доля и площадь благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий, (ед./кв. м) – 2/34100;

доля и площадь общественных территорий от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве, (ед./кв. м) – 2/34100;

площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования (кв. м/чел.) – 0,53;

объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий в муниципальных образованиях, (млн. руб.) – 0;

трудовое участие граждан, добровольцев (волонтеров), организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий – регулярно проводимые субботники по их очистке и озеленению.

Уникальную возможность реализовать современные комплексные подходы к формированию комфортной городской среды дает реализация настоящей Программы, разработанной в рамках приоритетного проекта Российской Федерации «Формирование комфортной городской среды» стратегического направления «ЖКХ и городская среда».

**III. Цель и задача, целевой индикатор программы**

Современный гражданин воспринимает всю территорию населенного пункта как единое пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Рационально выстроенная городская среда позволяет снизить градус социальной напряженности, на освещенных людных улицах ниже уровень преступности, при наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости.

Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации Программы определены:

[Указом](consultantplus://offline/ref=1FB07DF40EE1395924A4877C1C880AF03737580D706F512F490B07418Av4rEJ) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

1. В этой связи, приоритетами муниципального района «Клетнянского городского поселения» в области благоустройства являются:

создание безопасной, удобной, экологически благоприятной и привлекательной городской среды, доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения;

учёт потребностей и запросов жителей и других субъектов городской среды, их непосредственное участие на всех этапах реализации Программы;

обеспечение соответствия элементов городской среды на территориях муниципальных образований установленным критериям;

обеспечение надлежащего содержания и ремонта объектов и элементов благоустройства территорий муниципальных образований.

2. Целью Программы является повышение качества проживания на территориях населенных пунктов с численностью населения свыше 1000 чел., входящих в состав поселений муниципального района «Клетнянского городского поселения».

3. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образованиях;

повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования муниципальных образований (парков, скверов, набережных и т.д.);

вовлечение заинтересованных граждан, добровольцев (волонтеров), организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований;

обеспечение доступности городской среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**IV. Характеристика мероприятий программы**

В рамках программы планируется осуществление следующих мероприятий по благоустройству (приложение № 1):

1. Обустройство дворовых территорий многоквартирных домов (ремонт дворовых проездов, ремонт (устройство) площадок перед входом в подъезд, замену бордюрного камня, обеспечение освещение дворовых территорий, установка скамеек, урн для мусора).
2. Благоустройство муниципальных территорий общего пользования Клетнянского городского поселения.

**V. Порядок распределения денежных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2020 год»**

Метод распределения субсидии, полученной из федерального и бюджета Брянской области на реализацию данной программы, распределяются следующим образом: вся часть денежных средств подлежит направлению на софинансирование мероприятий по реализации работ по благоустройству дворовых территорий.

**VI. Положения, включаемые в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2024 год» для получения федеральной субсидии**

Финансирование мероприятий программы осуществляется из федерального, областного и муниципального бюджетов. Объем средств муниципального бюджета, направляемых на финансирование мероприятий муниципальной программы, должен составлять не менее 5% от общего объема средств федеральной субсидии.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает: ремонт дворовых проездов, ремонт (устройство) площадок перед входом в подъезд, замену бордюрного камня, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн для мусора.

**Показатели усредненной стоимости капитального ремонта**

**дворовых территорий**

(по видам работ на 1 квартал 2017 года)

Минимальный перечень

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование вида ремонта | Ед. изм. | Стоимость, руб. (с непредв. И НДС) |
| 1 | Ремонт дворовых проездов и ремонт (устройство) площадок перед входом в подъезд |  |  |
|  | Ремонт с выравниванием асфальтом и щебнем (тип 2) | 1 м2 | 1043 |
|  | Ремонт с выравниванием асфальтом и щебнем (тип 3) | 1 м2 | 667 |
|  | Разборка бортовых камней | 1 мп | 350 |
|  | Установка бортовых камней  БР 100.30.15 | 1 мп | 937 |
| 2 | Освещение дворовых территорий |  |  |
|  | Установка уличного светильника на стене здания | 1 шт | 4167 |
|  | Установка уличного светильника на опоре | 1 шт | 11451 |
|  | Прокладка кабеля | 1 пм | 272 |
|  | Шкаф распределительный | 1 шт | 13148 |
| 3 | Установка скамеек | 1 шт | 6829 |
| 4 | Установка урн для мусора | 1 шт | 1769 |

В дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов входит: оборудование детских и (или) спортивных площадок; автомобильных парковок; озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней и пр; устройство парковочных карманов (асфальтобетонные и щебеночные покрытия); обустройство расширений проезжих частей дворовых территорий многоквартирных домов; устройство новых пешеходных дорожек; ремонт существующих пешеходных дорожек; окраска бордюрного камня; установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также оборудования для хозяйственных площадок (коврочистки, стойки для сушки белья и др.); установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок; отсыпка, планировка и выравнивание: газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных и хозяйственных площадок, вазонов, цветочниц; устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовой территории МКД маломобильных групп населения; установка ограждающих устройств: бетонных, металлических столбиков для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот); установка вазонов, цветочниц.

Показатели усредненной стоимости капитального ремонта

дворовых территорий

(по видам работ на 1 квартал 2017 года)

Дополнительный перечень

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование вида ремонта | Ед. изм. | Стоимость, руб. (с непредв. и НДС) |
| 1 | Устройство парковочных карманов (асфальтобетонное покрытие) | 1 м2 | 1313 |
| 2 | Обустройство расширений проезжих частей дворовых территорий | 1 м2 | 1313 |
| 3 | Устройство новых пешеходных дорожек | 1 м2 | 1097 |
| 4 | Ремонт пешеходных дорожек |  |  |
|  | Ремонт асфальтового покрытия (тип 6) | 1м2 | 737 |
|  | Ремонт асфальтового покрытия (тип 6) | 1 м2 | 466 |
| 5 | Разборка бортовых камней | 1 пм | 350 |
|  | Установка бортовых камней БР100.20.8 | 1 пм | 743 |
| 6 | Замена люков и кирпичных горловин колодцев | 1 люк | 8901 |
| 7 | Озеленение территорий |  |  |
|  | Посадка деревьев | 1 шт | 5596 |
|  | Посадка кустарников | 1 пм | 1541 |
|  | Устройство газонов | 1 м2 | 259 |
|  | Валка деревьев в городских условиях | 1 м3 | 957 |
|  | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня | 1 м3 | 3997 |
|  | Корчевка пней вручную | 1 пень | 1861 |
|  | Формовочная обрезка деревьев (кронирование) | 1 дерево | 5563 |
| 8 | Установка игрового, спортивного оборудования |  |  |
|  | Покрытие Мастерфайбр для детских игровых площадок т.10мм | 1 м2 | 1200 |
|  | Покрытие Мастерфайбр для открытых спортивных площадок т.10мм | 1 м2 | 1250 |
|  | Нанесение разметки для игровых видов спорта | 1 пм | 150 |
|  | Асфальтобетонное покрытие | 1 м2 | 1097 |
|  | Песчано – гравийное покрытие | 1 м2 | 160 |
|  | Турник с брусьями «Акробат» | К-т | 22277 |
|  | Спортивный тренажер  «Жим сидя» | К-т | 31824 |
|  | Спортивный тренажер  «Гребля» | К-т | 41159 |
|  | Спортивный тренажер  «Пресс» | К-т | 21110 |
|  | Спортивный тренажер  «Хипс» | К-т | 42432 |
|  | Спортивный тренажер  «Скороход» | К-т | 58344 |
|  | Спортивный тренажер  «Бабочка» | К-т | 68952 |
|  | Баскетбольный щит | К-т | 26520 |
|  | Ворота футбольные | К-т | 25460 |
|  | Качели двухместные (жестокий подвес) | К-т | 27475 |
|  | Качели одноместные (жестокий подвес) | К-т | 18246 |
|  | Качели | К-т | 321248 |
|  | Качели «Мечта» | К-т | 52191 |
|  | Песочница (L=2000мм) | 1 шт | 9123 |
|  | Песочница (2,5х2,5х0,3) | 1 шт | 19731 |
|  | Горка детская h=1,5 | К-т | 62906 |
|  | Горка детская h=1,2 | К-т | 54101 |
|  | Детский игровой комплекс «Радуга» | К-т | 210219 |
|  | Детский игровой комплекс «Пионер» | К-т | 312724 |
| 9 | Установка оборудования для хозяйственных площадок |  |  |
|  | Коврочистка | шт | 10502 |
|  | Стойка для сушки | К-т (2 шт) | 4084 |
| 10 | Установка ограждений газонов, игровых, спортивных площадок | 1 пм | 1394 |
| 11 | Устройство пандусов | 1 м2 | 5932 |
| 12 | Установка ограждающих устройств: бетонных, металлических столбиков для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок |  |  |
|  | бетонные | шт | 1011 |
|  | Металлические столбики | шт | 1093 |
| 13 | Установка вазонов, цветочниц | шт | 4603 |

Минимальная доля финансового и (или) трудового участия граждан, заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов составляет не менее 5%.

Кроме финансового (денежного) вклада вклад может быть внесен в неденежной форме. В частности, этим может быть:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);

- предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.)

Аккумулирование средств граждан, заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ (в случае принятия субъектом Российской Федерации решения о таком участии) должны проводиться согласно с утвержденным порядком. При этом, выше указанный порядок аккумулирования средств в числе иных положений должен предусматривать открытие уполномоченным органом местного самоуправления, муниципальным унитарным предприятием или бюджетным учреждением счетов для перечисления средств в российских кредитных организациях, величина собственных средств которых составляет менее чем двадцать миллиардов рублей либо в органах казначейства, необходимость перечисление средств до даты начала работ по благоустройству дворовой территории, указанной в соответствующем муниципальном контракте и последствия неисполнения данного обязательства, а также необходимость ведения уполномоченным предприятием учета поступающих средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, ежемесячное опубликование указанных данных на сайте органа местного самоуправления и направление их в этот же срок в адрес общественной комиссии, создаваемой в соответствии с Правилами предоставления федеральной субсидии.

Включение предложений граждан, заинтересованных в добавлении дворовой территории в муниципальную программу, исходя из даты предоставления таких предложений при условии их соответствия установленным требованиям.

Провести обсуждения с заинтересованными гражданами и учреждениями дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу с добавлением в него текстового и визуального описания проекта благоустройства, перечня элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории.

**VII. Осуществление контроля реализации муниципальной программы в рамках Приоритетного проекта**

В целях осуществления контроля и координации за ходом выполнения муниципальной программы необходимо создать на уровне муниципального образования общественную комиссию из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке ( далее – муниципальная общественная комиссия).

Организацию деятельности муниципальной общественной комиссии рекомендуется осуществлять в соответствие с положением об общественной комиссии, утвержденной с учетом типовой формы, подготовленной Минстроем России. При этом, проведение заседаний муниципальной общественной комиссии рекомендуется осуществлять в открытой форме с использованием видеофиксации с последующим размещением соответствующих записей, протоколов заседаний в открытом доступе на сайте органа местного самоуправления.

Реализация мероприятий программы связана с рисками, оказывающими влияние на конечные результаты, к числу которых относятся:

бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджетных средств и возможностью невыполнения мероприятий Программы;

социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий;

управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией программы, недостаточно высоким уровнем качества проектов по благоустройству и т.д.

Для предотвращения рисков, снижения вероятности возникновения неблагоприятных последствий и обеспечения бесперебойности реализации мероприятий программы администрация реализует следующие возможности:

реализация на территории муниципального образования требования об обязательном закреплении за собственниками, законными владельцами (пользователями) обязанности по содержанию прилегающей территории;

наличие сформированного запроса потребителя на проживание в комфортной и безопасной городской среде, системы «обратной связи»;

проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации, в целях стимулирования активности участия граждан и бизнеса в реализации проектов по благоустройству;

проведение обучения представителей администрации и их последующее участие в реализации проектов позволит создать современные компетенции по вопросам создания комфортной городской среды и реализовать проекты по благоустройству с учетом современных требований;

формирование четкого графика реализации Соглашения с максимально конкретными мероприятиями, сроками их исполнения и ответственными лицами;

создание системы контроля и мониторинга в режиме онлайн за исполнением Соглашения, позволяющей оперативно выявлять отклонения от утвержденного графика и устранять их.

**VIII. Вовлечение граждан, добровольцев (волонтеров), организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования для включения в муниципальную программу**

Участие граждан, добровольцев (волонтеров), организаций должны быть направлены на наиболее полное включение всех заинтересованных сторон, на выявление их истинных интересов и ценностей, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов по благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования.

Обсуждение муниципальных территорий общего пользования подлежащих благоустройству, проектов благоустройства указанных территорий должно быть открытым. Все решения, касающиеся благоустройства муниципальных территорий общего пользования должны приниматься открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующего муниципального образования.

Для повышения уровня доступности информации и информирования граждан и других субъектов городской жизни о задачах и проектах по благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования создан интерактивный портал в сети «Интернет», предоставляющий наиболее полную и актуальную информацию в данной сфере.

**IX. Перечень программных мероприятий**

**и механизм реализации программы**

Основные мероприятия программы сформированы исходя из необходимости комплексного решения поставленных задач и достижения целей, направленных на повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований, с указанием целевых показателей и сроков их реализации.

1. Для решения задач планируется проведение следующих основных мероприятий:

благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальных образованиях;

благоустройство общественных территорий в муниципальных образованиях;

реализация комплексных проектов благоустройства территорий в муниципальных образованиях;

проведение мероприятий по обеспечению физической, пространственной, информационной доступности городской среды для различных групп населения, в том числе создание безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств муниципальных образований.

Кроме того, формализация показателей (индикаторов) программы и установление их значений выполнены с учетом их соотношения с показателями Правил предоставления федеральной субсидии, Правил предоставления субъектам субсидии, паспорта Приоритетного проекта, документов стратегического планирования федерального и субъекта уровней с обеспечением преемственности в наименованиях показателей различных уровней и методики их расчета.

2. При формировании программы администрацией осуществлены следующие мероприятия (в том числе в порядке подготовки к формированию программы):

проведен анализ состояния территориального развития муниципальных образований, в том числе определение перспективы их развития;

сформированы соответствующие перечни и определены приоритеты развития с учетом полученной информации;

проведен анализ текущего состояния территорий муниципальных образований: проведена инвентаризация и составлены документы (в том числе в электронном виде), описывающие все объекты благоустройства, расположенные на территориях муниципальных образований, их техническое состояние, типологизацию указанных объектов, а также структуру собственности земельных ресурсов и объектов благоустройства (по видам собственности), нанесены описываемые объекты благоустройства на карты;

проведено описание существующих проблем на основании проведенного анализа, сформулированы предложения по их решению;

проведен экспертный анализ полученных материалов, в том числе с привлечением соответствующих муниципальных образований, и выработаны по их результатам предложения по мероприятиям для включения в программу;

сформирован адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации программы исходя из минимального перечня работ по благоустройству, по итогам проведения инвентаризации и общественного обсуждения проекта программы. Очередность благоустройства определена в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ. К заинтересованным лицам относятся представители органов власти, местного самоуправления, бизнеса, общественных объединений, физические лица, заинтересованные в проекте благоустройства и готовые участвовать в его реализации;

сформирован адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации программы, по итогам проведения инвентаризации и общественного обсуждения проекта Программы;

Разрабатывается и утверждается график проведения инвентаризации объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2022 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными с администрацией соглашениями, по итогам проведенной инвентаризации и общественного обсуждения проекта программы.

3. С учетом результатов общественного обсуждения, проведенного в установленном порядке, а также особой значимости территорий (открытые общественные пространства, отвечающие как минимум двум критериям – центральность расположения, историко-культурная и/или природная значимость, высокая популярность (востребованность) у населения) в целях благоустройства отобраны следующие объекты, расположенные на территориях муниципальных образований:

**Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018-2024 годов**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой территории  (с учетом их физического состояния) |
|  | 2018 год |
| - | - |
| - | - |
|  | 2019 год |
| - | - |
| - | - |
|  | 2020 год |
| 1 | Ул. Комсомольская, д.д. 2А, 12, 14. |
| 2 | Ул. Заозерная, д.д. 29А, 31. |
| 3 | Ул. Орджоникидзе, д. 45. |
| 4 | Ул. Орджоникидзе, д. 47. |
| 5 | Микрорайон 1-й, д. 6. |
|  | 2021 год |
| 6 | Микрорайон 1-й, д.д. 17, 18, 19, 20. |
| 7 | Микрорайон 1-й, д.д. 10, 11, 12, 12А. |
| 8 | Микрорайон 1-й, д.д. 13, 14, 15, 16. |
| 9 | Микрорайон 1-й, д. 24. |
| 10 | Микрорайон 1-й, д. 22. |
|  | 2022 год |
| 11 | Микрорайон 1-й, д. 7. |
| 12 | Микрорайон 1-й, д.д. 8, 9. |
| 13 | Ул. Вокзальная, д. 22. |
| 14 | Ул. Советская, д. 22. |
| 15 | Ул. Советская, д.д. 19, 21, 23, 27. |
|  | 2023 год |
| 16 | Ул. Орджоникидзе, д. 52. |
| 17 | Ул. Красных Партизан, д. 7А. |
| 18 | Ул. Декабристов, д. 6А. |
| 19 | Ул. Декабристов, д. 2А. |
| 20 | Ул. Ленина, д. 107. |
|  | 2024 год |
| 21 | Микрорайон 1-й, д.д. 1, 2, 4, 5. |
| 22 | Ул. Лесная, д. 74. |

**Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018-2022 годов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес общественной территории  (с учетом их физического состояния) | Вид общественного пространства |
|  | 2018 год |  |
| 1 | Сквер Победы п. Клетня ул. Ленина. | Сквер |
|  |  |  |
|  | 2019 год |  |
| 2 | Парк культуры и отдыха п. Клетня ул. Ленина д.115а | Парк |
|  |  |  |
|  | 2020 год |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | 2021 год |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | 2022 год |  |
|  |  |  |
|  | 2023 год |  |
|  |  |  |
|  | 2024 год |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адресный перечень объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | | | | | | |
| Наименование объекта | Перечень работ | Год реализации | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |

4. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства объектов недвижимого имущества и земельных участков, предоставленных для их размещения, проведены в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=1FB07DF40EE1395924A499710AE457F9303E0F03706B527E12545C1CDD47B459462680B056DD4BAE7E0825v2rBJ) инвентаризации благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденным приказом Минстроя России от 06.04.2017 г. № 691/пр.. По итогам проведения инвентаризации составляется Паспорт благоустройства территории по установленной форме.

**X. Ожидаемые и конечные результаты реализации программы**

1. В результате принятия обновленных правил благоустройства, соответствующих федеральным методическим рекомендациям и реализации программы, принятой с учетом мнения населения, территориального общественного самоуправления Клетнянского района будет создан механизм реализации мероприятий по благоустройству, отвечающий современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и, предполагающий масштабное вовлечение граждан в реализацию указанных мероприятий, что позволит увеличить объем реализуемых мероприятий и реально улучшит качество среды проживания в муниципальных образованиях.

Будет построена модель реализации проектов по благоустройству, связывающая все уровни власти (федеральный, региональный, муниципальный) и непосредственно жителей и создающая четкую модель движения в реализации проекта с заранее обозначенными правилами отбора и поддержки проектов.

2. Созданная система оценки качества городской среды позволит обеспечить проведение на постоянной и системной основе оценки муниципальных образований, с вовлечением в эту работу самих граждан, привлечь внимание органов власти и общественности к решению одной из ключевых проблем современного состояния городской среды – ее агрессивности и не комфортности для человека.

3. Реализация на территориях муниципальных образований Клетнянского муниципального района в 2018-2024 годах комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству также приведет к:

созданию механизма и современной муниципальной нормативной правовой базы реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан;

формированию системы конкурсного отбора проектов по благоустройству, предполагающей отбор лучших и востребованных гражданами проектов;

повышению качества городской среды на территориях реализации проектов;

дополнительному приросту рабочих мест.

При этом, предоставляемая субъектам субсидия поможет в реализации знаковых муниципальных проектов по благоустройству, что в свою очередь позволит вовлечь в реализацию проектов по благоустройству непосредственно граждан и бизнес, в том числе путем поощрения инициированных проектов гражданами или бизнесом. Тем самым создается сквозная («сверху вниз» и «снизу вверх») система вовлечения в процесс благоустройства конкретной территории и синхронизация действий власти, граждан и бизнеса.

4. Повысить комфортность проживания всех категорий граждан в п. Клетня, Брянской области, благоприятно отразится на повышении их уровня культуры и обеспечит формирование единного облика муниципального образования. Реализация программы приведет к ежегодному увеличению благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов: в 2018 году 0 ед., в 2019 году на 0 ед., в 2020 году на 5 ед., в 2021 году на 5 ед., в 2022 году на 5 ед., в 2023 году на 5 ед., в 2024 году на 2 ед., и благоустроенных общественных территорий: в 2018 году на 1 ед., в 2019 году на 1 ед., в 2020 году на 0 ед., в 2021 году на 0 ед., в 2022 году, в 2023 году на 0 ед., в 2024 году на 0 ед..

**Приложение 1**

**Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм | 2017г  (факт) | 2018г  (факт) | 2019г  (прогноз) | 2020г  (прогноз) | 2021г  (прогноз) | 2022г  (прогноз) | 2023г  (прогноз) | 2024г  (прогноз) |
| Цель муниципальной программы - Повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории  п.Клетня Клетнянского района Брянской области | | | | | | | | | |
| **Задача муниципальной программы - Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов** | | | | | | | | | |
| Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 22 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 88 |
| Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилфонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения, проживающего в МКД) | % | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 88 |
| Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2 | 2,5 |
| Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **Задача муниципальной программы - Организация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования** | | | | | | | |  |  |
| Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га | 0 | 1,76 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 |
| Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | % | 0 | 51,61 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Индикатор (показатель) увеличение количества благоустроенных дворовых и общественных терртирий ежегодно.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого индикатора (показателя), единица измерения | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1. | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий ежегодно, ед. | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| 2. | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий ежегодно, ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Приложение 2**

Минимальный перечень работ

по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов

|  |  |
| --- | --- |
| **Виды работ** | |
| 1. **Ремонт дворовых проездов** | |
| 1. **Ремонт (устройство) площадок перед входом в подъезд** | |
| 1. **Замену бордюрного камня** | |
| 1. **Обеспечение освещения дворовых территорий** | |
| 1. **Установка скамеек** | |
|  | **Скамья без спинки**     |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Длина скамейки - 1,5 м;  Ширина – 380 мм;  Высота - 680 мм. | |
|  | **Скамья без спинки**   |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Длина скамейки - 2,0 м;  Ширина - 385 мм;  Высота - 660 мм. | |  |  | |
|  | **Скамья со спинкой**   |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Длина скамейки - 2,085 м;  Ширина - 770 мм;  Высота - 975 мм. | |  |  | |  |  | |
| 1. **Установка урн** | |
|  | **Урна для мусора**   |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Высота - 540 м  Ширина – 400 мм  Объем: 20 л | |
|  | **Урна уличная**   |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Высота - 570 мм;  Ширина - 480 мм;  Объем: 40 л | |

**Приложение 3**

Дополнительный перечень работ

по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов

|  |  |
| --- | --- |
| №  пп | Наименование видов работ |
| 1 | Оборудование детских игровых площадок |
| 2 | Устройство и ремонт тротуаров |
| 3 | Озеленение |
| 4 | Устройство парковок |
| 5 | Устройство пандуса |
| 6 | Устройство ограждений |