Приложение №2 к СВГФК 56 «Контроль реализации результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой Клетнянского района»

**Информация**

**о результатах реализации представлений Контрольно-счетной палаты Клетнянского района, срок реализации которых истек**

**в 3 кв.2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид и адресат документа | Дата и номер документа | Содержание предложений (требований) Контрольно-счетной палаты | Срок  реализации предложений(требований) | Решения и меры по их реализации, принятые по предложениям (требованиям) Контрольно-счетной палаты | Оценка выполнения | Предлагаемое решение  Коллегии  Контрольно-счетной палаты |
| 1 | Представление главе администрации Клетнянского района( по полномочиям города) | №18 от 30.08.19г. | 1Обязать подрядчика по муниципальному контракту от 07.06.2019 № 32 на выполнение работ по благоустройству общественной территории Парк культуры и отдыха довыполнить работы на сумму 38414 рублей, -посадить траву  2.В нарушении ст. 34,94,96 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. и пункта 12.9 муниципального контракта № 32 от 07.06.2019 г. Администрации Клетнянского района провести претензионную работу за несвоевременное выполнение работы по вышеназванному контракту, выставить требование об уплате неустоек (пеней) за несвоевременное выполнение работ поставщику в сумме 9 953,38 руб. ( 23 дня \* 7,25/300%\*1790712,44) | 01.10.19г. | В КСП Администрацией Клетнянского района представлен ответ. на Представление № 18 от 30.08.19г.: Представление рассмотрено:Начальнику отдела по строительству вынесено замечание, выставлена претензия на сумму пени 9 953 руб., деньги подрядчиком уплачены в бюджет, подрядчиком выполнены работы по посеву травы. | Исполнено полностью | Снять с контроля |

Председатель Контрольно-счетной палаты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Г.Дьячкова

личная подпись инициалы, фамилия